## Slide 1
目标、时间管理及高效会议
王昕岩
万师傅大数据组组长
阿里云MVP

## Slide 2: 目录
目标管理
时间管理
高效会议

## Slide 3
目标管理

## Slide 4
目标管理
什么是目标管理？
把“指定目标”和“完成目标”连在一起的，就是目标管理。

## Slide 5
目标管理
SMART
Specific
具体的
熟悉XXX需求
熟悉XXX需求，整理出待改造的功能点及流程图，并输出文档

## Slide 6
目标管理
Measurable
可衡量的
完成XXX需求的方案设计
编写完成并输出XXX需求的概要方案设计文档，并评审通过
SMART

## Slide 7
目标管理
Attainable
可实现的
一周内安排50个大数据岗位候选人来面试
一周内安排10个大数据岗位候选人来面试
SMART

## Slide 8
目标管理
Relevant
关联性
9月30日上线对应新oms的数据仓库到生产环境
10月19日上线对应新oms的数据仓库到生产环境
SMART

## Slide 9
目标管理
Time-bounded
有时间限制
XXX项目开发
XXX项目开发，按计划X月X日提测、X月X日上线
SMART

## Slide 10
目标管理
公司的目标
目标的连锁
部门B的目标
部门A的目标
部门C的目标
Team B的目标
Team A的目标
Team C的目标
个人B的目标
个人A的目标
个人C的目标

## Slide 11
目标管理
制定计划
大目标，分解成阶段性小目标
“远粗近细”
确定衡量标准
确定时间限制
留出处理不可预估事务的时间

## Slide 12
目标管理
6W3H
What
When
Where
Who
Why
Which
How to
How many
How much
目标、行动
开始、结束、里程碑
地点、场所
负责、协助、合作
为什么这样、为什么不那样
方案的选择、任务的优先级
实施方法、步骤、如何提高效率
工作量、人力、时间
费用预算

## Slide 13
目标管理
实施过程
制定目标
信息反馈及处理
（异常控制及调整）
分解目标
实施、控制
检查、奖惩

## Slide 14
目标管理
目标执行原则
一、聚焦最重要目标
二、关注引领性指标
三、坚持激励计分表
四、建立规律问责制

## Slide 15
目标管理
目标执行原则
一、聚焦最重要目标
当你有 个目标时，能够出色完成的目标数是
2到3
4到10
11到20
2到3
1到2
0

## Slide 16
目标管理
目标执行原则
二、关注引领性指标
滞后性指标 VS 引领性指标
（衡量目标是否达成）
（指引如何达成目标）
减肥X斤
每天能量摄入不超过Y卡路里
鞋类销量达到X
为每个来试穿的用户试Y双鞋
年订单交易流水15亿
组织效率提升、管理反思、战略预备队

## Slide 17
目标管理
目标执行原则
二、关注引领性指标
可能违背直觉
难以跟踪
有时候看起来太简单

## Slide 18
目标管理
目标执行原则
三、坚持激励计分表
“教练型”VS“选手型”
复杂的总结分析报告
向领导汇报
事不关己
简单直接地量化成绩
每个人都能看到进度
即时的成就感

## Slide 19
目标管理
目标执行原则
三、坚持激励计分表
“选手型”计分表
是否简单？
是否所有人可见？
引领性指标OR滞后性指标？
是否能一眼看出“胜利”还是“失败”？
是否持续更新？

## Slide 20
目标管理
目标执行原则
四、建立规律问责制
例会
汇报工作
明确个人目标与责任
提高热情
激励

## Slide 21
时间管理

## Slide 22
时间管理
什么是时间管理？
通过对时间的有效运用，来达成既定目标。

## Slide 23
时间管理
浪费时间的十个原因
等待或各种干扰来袭
沟通不良、做无用功
官僚作风
冗长又无效的会议
有求必应、来者不拒
没有目标或缺乏计划
不分轻重缓急
没有设定完成时限
没有统筹
大包大揽、事必躬亲

## Slide 24
时间管理
二八定律
紧急
重要
不紧急
不重要
危机
急迫的事情
防患未然
提高效率
机会发掘
规划、休闲
会议
电话
不速之客
繁琐的工作
发呆、闲聊
打麻将

## Slide 25
时间管理
二八定律
偏重于“重要且紧急的事”：
压力
精疲力竭
危机处理
收拾残局

## Slide 26
时间管理
二八定律
偏重于“重要不紧急的事”：
有远见、有理想
平衡
纪律
自制
少有危机

## Slide 27
时间管理
二八定律
偏重于“不重要但紧急的事”：
短视、近利
轻视目标与计划
缺乏自制力、怪罪他人
人际关系肤浅、甚至破裂

## Slide 28
时间管理
二八定律
偏重于“不重要不紧急的事”：
全无责任感
依赖他人

## Slide 29
时间管理
二八定律
紧急
重要
不紧急
不重要
首先做！
花大量时间做！
尽量少做...
最好别做...

## Slide 30
时间管理
二八定律
紧急
重要
不紧急
不重要
25-30%
15%
50-60%
2-3%
紧急
重要
不紧急
不重要
20-25%
65-80%
15%
<1%
普通人士
高效能人士

## Slide 31
时间管理
二八定律
80%最佳效果的工作
80%的时间
20%的时间
20%较为次要的工作
来自
花去

## Slide 32
高效会议

## Slide 33
高效会议
目前会议存在的问题
冷场、跑题、争论不休
时间过长，或被无限拖延
除了主持人外的参会者，在进入会议室前没有任何准备
参会者人数过多
会议纪要一塌糊涂
参会者不敢发言、或者乱发言（发泄式、复读机式、刷存在感式、……）
没有明确的会议记录员，都由主持人临时充当
官僚主义，屁大的事儿都要开会

## Slide 34
高效会议
会议类型
一、决策型会议
方案评审会、转正答辩会、……
二、讨论型会议
早会、项目例会、头脑风暴会、产品需求宣讲会、……
Notes: 这里只挑选了和我们关系最密切的两种会议类型。还存在着其他类型的会议。比如公司高管的年中会议，为什么要去很远的地方开。一是感受当地的文化底蕴，二是远离自己的舒适区，三是在一个离家远的地方、对外界的人事物都很陌生的情况下，会更加拉进彼此之间的距离，进而提高团队凝聚力和向心力。

## Slide 35
高效会议
如何开一场高效的会议？
一、会前
明确目标、确定形式、普及信息、精选人员
二、会中
明确角色、掌握时间、把握进度
三、会后
有结论、有责任

## Slide 36
高效会议
会前：明确目标
明确会议最终要输出的，是什么？
一个决定？
一系列可行的方案？
与会人员达成某种共识？
没有明确目的的会议，纯粹是在浪费生命！！！

## Slide 37
高效会议
会前：确定形式
在确定目的之后，需要明确会议的形式、场地与时长。
方案评审会
适宜的形式：方案设计者站立主持，评审员身前摆放名签、方案评估表。
适宜的地点：没有演讲台的、较为正式的会议室
适宜的时间：根据实际情况，最长不超过60分钟。参会者等级越高，时长越短。
项目例会
适宜的形式：不开电脑、或者仅主持人一人操作电脑，全体站立、围成一圈。
适宜的地点：没有座位的会议室
适宜的时间：每人最多2分钟，超时则会后讨论。可安排在临近午饭时、临近晚上下班时。
头脑风暴会
适宜的形式：畅所欲言，主持人需要做过程引导、和最后的总结。
适宜的地点：有白板、气氛轻松的地点，最好还有沙发、零食、植物、鱼缸等
适宜的时间：根据实际情况，最长不宜超过60分钟。

## Slide 38
高效会议
会前：普及信息
一无所知，就走进会议室，是不负责任的！！！
会议的组织者，需要将会议的：
时间、预估时长、地点、参与人
希望达成的目标
会议材料及重要议题清单
需要每个参与人做出的准备
至少提前24小时发给所有参与人，并要求每个人在参会前阅读、做好相应的准备。

## Slide 39
高效会议
会前：精选人员
拉里佩奇：
每个会议不超过10个人。
史蒂芬乔布斯：
觉得你是多余的，就把你赶出去。
杰夫贝佐斯：
每场会议的参与人数，订两份披萨就够了。
小规模，只邀请必要的人。

## Slide 40
高效会议
会中：明确角色
控制流程：发言规则、发言顺序、时间控制、适时干预
维持秩序：处理“跑题”、“僵局”、“争论不休”等情况
主持人
记录：会议内容、会议决定、遗留问题、新增问题。速度优先，避免遗漏。
记录员
决策者
决策：保证结果的唯一性、统一所有人的认识

## Slide 41
高效会议
会中：掌握时间
时间必须被严格遵守，以防无限拖延。
准备计时器，放在显眼的地方，让所有人都能清楚地看到。

## Slide 42
高效会议
会中：把握进度
准备一份议题清单，每讨论完一个议题，就打个勾。
确保每个议题都已经有了正确的结论
如果提前打勾完成，会议就可以提前结束了

## Slide 43
高效会议
会后：有结论
尽早发出会议纪要。
由于会议纪要是由一个人记录的，难免会有遗漏。尽早发给所有参会人，可以让其他参会者审阅，以提出问题或作出补充。

## Slide 44
高效会议
会后：有责任
会议结束后：
记录员需要及时和决策者沟通，将会议中的每个决定、事项，指派给明确的责任人。
让所有的相关人，都清楚后续的行动和责任人。
后续行动的跟进，则由项目的负责人来处理。

## Slide 45
总结

## Slide 46: 目标管理
SMART原则
目标的连锁
如何制定计划
6W3H原则
实施过程
目标执行原则

## Slide 47: 时间管理
二八定律
“紧急”·“重要”的四个象限
20%的时间做紧急且重要的事儿
80%的时间做不紧急但重要的事儿

## Slide 48: 高效会议
会前：明确目标
会前：确定形式
会前：普及信息
会前：精选人员
会中：明确角色
会中：掌握时间
会中：把握进度
会后：有结论
会后：有责任

## Slide 49: THANK YOU
请使用钉钉、微信扫描二维码填写课程评价
课程名称：《目标、时间管理及高效会议》